Zespół X
Mateusz Janczarczyk

Opis wykonanych do tej pory zadań:

- zapoznanie się z technologią python flask
- rozpoczęcie pracy nad projektem aplikacji webowej
- połączenie aplikacji z bazą danych
- utworzenie formularza rejestracji użytkownika w aplikacji
- umożliwienie wymiany danych pomiędzy aplikacją webową, a bazą danych

Lista przydzielonych zadań:

- zaprojektowanie wyglądu i funkcjonalności aplikacji webowej
- analiza projektu bazy danych
- stworzenie wstępnej aplikacji webowej o podstawowej funkcjonalności wyświetlania danych z bazy
- wdrożenie nowych pomysłów do aplikacji webowej wiążące się z ewentualnymi zmianami w bazie danych

Napotkane problemy:

- początkowe trudności w tworzeniu aplikacji webowej wynikające z małego doświadczenia w pracy z technologią python flask oraz słabej znajomości języka html
- dokładne ustalenie funkcjonalności aplikacji webowej i dostosowanie do niej struktury bazy danych
- używanie zaawansowanych metod w tworzeniu aplikacji webowej w celu uzyskania oczekiwanych rezultatów
Fragment kodu w języku python odpowiedzialny za połączenie z bazą danych oraz tworzenie użytkownika:

from flask import Flask, render_template, json, request
from flaskext.mysql import MySQL
from werkzeug.security import generate_password_hash, check_password_hash

mysql = MySQL()
app = Flask(__name__)
# konfiguracje MySQL:
app.config['MYSQL_DATABASE_USER'] = 'pingpoint'
app.config['MYSQL_DATABASE_PASSWORD'] = 'pingpoint'
app.config['MYSQL_DATABASE_DB'] = 'PingPoint'
app.config['MYSQL_DATABASE_HOST'] = 'localhost'
mysql.init_app(app)

@app.route("/")
def main():
    return render_template('index.html')

@app.route('/showSignUp')
def showSignUp():
    return render_template('signup.html')

@app.route('/signUp',methods=['POST'])
def signUp():
    try:
        # czytam wartosci z formularza rejestracji uzytkownika
        _name = request.form['inputName']
        _email = request.form['inputEmail']
        _password = request.form['inputPassword']

        # walidacja:
        if _name and _email and _password:

        # Jesli wszystko ok, lacze sie z baza danych:
        conn = mysql.connect()
        cursor = conn.cursor()
        _hashed_password = generate_password_hash(_password)
        cursor.callproc('sp_createUser', (_name, _email, _hashed_password))
        data = cursor.fetchall()

        if len(data) is 0:
        conn.commit()
        return json.dumps({'message': 'Utworzono uzytkownika!'})
        else:
        return json.dumps({'error': str(data[0])})
        else:
        return json.dumps({'html': '<span>Wypelnij wymagane pola</span>'})

    except Exception as e:
        return json.dumps({'error':str(e)})
    finally:
        cursor.close()
        conn.close()

if __name__== "__main__":
    app.run()