Zespół X

Michał Skrzyński
obsługa głównej biblioteki

Wykonane zadania:
- Przestudiowanie podstaw działania biblioteki używanej do śledzenia obiektów – OpenCV z użyciem oficjalnej dokumentacji
- Opanowanie materiałów z poza dokumentacji w celu łatwiejszego zrozumienia przykładowych kodów programów
- Przeprowadzenie prostego testu śledzenia obiektu z użyciem domowej kamery internetowej o niezbyt dobrej jakości, w ramach przetestowania działania biblioteki na własnym kodzie od zera w języku C#, zgodnym z resztą projektu w środowisku Microsoft Visual Studio
Napotkane problemy:
- Z racji iż jest to biblioteka używana po raz pierwszy, dużo czasu zajęło opanowanie biblioteki OpenCV (instrukcje, składnie)
- Brak dostępu do kamery o parametrach które będą używane w finalnej wersji, nie pozwala na dogłębne przetestowanie kodu biorąc pod uwagę wszystkie możliwości zachowania obiektu w domowych warunkach
Pozostało do wykonania:
- Rozbudowanie kodu o bardziej zaawansowane funkcje niż tylko proste śledzenie obiektu wraz z rozwojem projektu
- Integracja kodu z bazą danych oraz aplikacją GUI
- Przetestowanie kodu na kamerze o docelowych parametrach